УТВЕРЖДАЮ

И.О. Начальника

управления закупок и логистики

_________________     А.Д. Кадымов

«_____»  ______________   2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(для проведения конкурентной процедуры по выбору наилучшей заявки)

на оказание услуг:

«Оказание услуг по погрузке на территории ТЭЦ-22 частей демонтируемого оборудования ЭБ № 9, перевозка с территории ТЭЦ-22 на территории филиалов ТЭЦ-21, ТЭЦ-8, ТЭЦ-11, ТЭЦ-27, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25 и ООО «ЦРМЗ»,  разгрузка частей демонтируемого оборудования ЭБ № 9 на территории филиалов ТЭЦ-8, ТЭЦ-11, ТЭЦ-21, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25, ТЭЦ-27 и ООО «ЦРМЗ»

ОКДП-6310000; ОКДП 2-52.24.1

- Информация о закупке в ГКПЗ

Номер закупки: G16P200847

Начальная (максимальная) цена: 4 612 457,60 рублей без НДС.

- Наименование и тип оборудования

Демонтируемое оборудование энергоблока № 9, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию «Перечень демонтируемого оборудования энергоблока    № 9 филиала ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго».

- Место расположения оборудования

ТЭЦ-22 – филиал ПАО «Мосэнерго».

- Наименование услуг и сроки выполнения.

  - Погрузка демонтируемого оборудования энергоблока № 9 (далее – Груз) грузоподъемными механизмами Исполнителя на автотранспортные средства с площадки, расположенной на территории ТЭЦ-22 – филиала ПАО «Мосэнерго» (адрес: 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 5).

  - Транспортировка Груза с территории ТЭЦ-22 – филиала ПАО «Мосэнерго» на площадки, расположенные на территориях филиалов ПАО «Мосэнерго» и Центрального ремонтно-механического Завода (ООО «ЦРМЗ») по адресам, указанным в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию «Адреса мест доставки и разгрузки».

  - Разгрузка перевезённого Груза грузоподъемными механизмами Исполнителя с автотранспортных средств на подготовленные площадки, расположенные на территориях филиалов ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ».

  - Срок начала оказания  услуг – июнь 2016 года; срок окончания оказания услуг – июнь 2016 года.

- Вид услуг и физические объемы

  - Исполнитель осуществляет погрузку, транспортировку и разгрузку Груза, на основании Заявок на услуги (предоставляемых Заказчиком по форме Приложения № 3 к настоящему Техническому заданию), с учетом всех правил, норм и рекомендаций, установленных законодательными, нормативными и другими актами, а также требований при проведении погрузо-разгрузочных работ по охране труда, согласно Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации N 642н от 17 сентября 2014 года "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов".

  - Исполнитель выполняет погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку Груза с использованием грузоподъемных механизмов, автотранспорта и подготовленного персонала, на площадках, расположенных на филиалах ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ»,     в том числе:

    - Разрабатывает схему погрузки, транспортно-технологическую схему перевозки и схему разгрузки, согласовывает их с Заказчиком (не позднее, чем за 3 календарных дня до даты начала работ или выполнения услуг);

Схема погрузки, транспортно-технологическая схема перевозки, и схема разгрузки должны быть выбраны с проведением детального обследования существующих маршрутов и мест погрузки и выгрузки Груза.

    - Осуществляет оценку стоимости погрузки, транспортировки и разгрузки, с указанием затрат на транспорт, на погрузочно-разгрузочные операции и страхование груза;

    - Страхует Груз на всех этапах выполнения работ (погрузки, транспортировки и разгрузки) с выгодоприобретателем – ПАО «Мосэнерго»;

    - Осуществляет погрузку Груза на территории ТЭЦ-22, транспортировку в адреса доставки и его разгрузку на территориях филиалов ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ».

  - Исполнитель обязуется выполнить весь объем услуг по погрузке, транспортировке и разгрузке Груза, в соответствии с утвержденными схемами, включая следующие операции:

    - Предоставление к датам погрузки и разгрузки транспортного средства и грузоподъемного механизма, соответствующих техническим требованиям по безопасной погрузке, транспортировке и разгрузке Груза, согласно заявкам Заказчика;

    - Обеспечение соответствия транспортных средств и грузоподъемных механизмов заявленным параметрам Груза;

    - Обеспечение оплаты штрафных санкций за простой транспортного средства и грузоподъемных механизмов в случае, если простой вызван действиями или бездействием Исполнителя;

    - Осуществление всех финансовых расчетов с транспортными и иными организациями;

    - Организация проверки соответствия фактического количества Груза (упаковочных мест) сопроводительным документам при погрузке;

    - Проверка состояния тары, упаковки, маркировки;

    - Нести ответственность за правильное размещение груза для транспортировки, изготовление крепежных элементов и организацию крепления Груза на транспорте;

    - Нести ответственность за подготовку и допуск к работам персонала;

    - Согласование маршрута движения транспортных средств и оформление всех необходимых разрешений, согласований и пропусков для обеспечения беспрепятственной перевозки Груза (в случае необходимости, для перевозки негабаритного или крупногабаритного Груза);

    - Информирование о времени начала погрузки, транспортировки и предполагаемом сроке прибытия Груза в Места назначения;

    - Оказание диспетчерских услуг по сопровождению Груза;

    - Обеспечение целостности и сохранности Груза на всем маршруте его следования на всех видах транспорта, с момента приема Груза к погрузке до момента его разгрузки в Месте назначения;

    - Организация технического сопровождения и обеспечения охраны автотранспорта, осуществляющего транспортировку  Груза (при необходимости);

    - Получение коммерческого акта (если Грузу причинен ущерб);

    - Обеспечение безопасности и покрытие ответственности перед третьими лицами в случае причинения ущерба при транспортировке.

- Требования к Исполнителю:

6.1.     Для выполнения услуг Исполнитель обязан иметь в наличии и своевременно предоставить квалифицированный и полностью экипированный персонал, количеством не менее 4-х человек для каждой услуги, согласно требованиям техники безопасности при проведении работ, на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации N 642н от 17 сентября 2014 года "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" и типовой инструкцией по охране труда для стропальщиков ТИ Р М-007-2000.

6.2.       Техника, предоставленная Поставщиком, должна быть свободна от притязаний третьих лиц, и не должна находиться, на момент выполнения работ, под арестом, о чем Исполнитель должен проинформировать Заказчика письмом, на фирменном бланке с печатью, за подписью руководителя компании.

6.3.     Исполнитель обеспечивает соблюдение водителями и персоналом требований Правил дорожного движения (далее – ПДД), норм охраны труда и техники безопасности, установленных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.09.2014 № 642н, а также выполнение требований по пропускному и внутри объектному режиму, установленных на филиалах ПАО «Мосэнерго» локальными нормативными документами Заказчика.

6.4.   На основании Постановлений Правительства РФ от 14.06.2013 № 504 и                   от 03.11.2015 № 1191, техника Исполнителя разрешенной максимальной массой более 12 тонн, должна быть оснащена сторонним бортовым устройством с навигационной системой  ГЛОНАСС\GPS, либо обеспечена, оформленной в установленном порядке, маршрутной картой.

6.5.       Техника для оказания автотранспортных и погрузо-разгрузочных услуг, должна быть зарегистрирована на территории Российской Федерации и иметь государственные регистрационные номера Российской Федерации.

6.6.       Персонал Исполнителя должен иметь гражданство Российской Федерации или быть зарегистрированным на территории Российской Федерации в соответствии с Российским законодательством, а так же иметь право на работу на территории Российской Федерации.

6.7.     Персонал Исполнителя должен быть обучен и проверен на знания требований охраны труда, согласно Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 642н от 17.09.2014 года «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», аттестован в установленном порядке и иметь удостоверения охраны труда и удостоверение на право производства работ, с применением грузоподъёмных машин.

6.8.       Исполнитель должен обладать положительным опытом работы по выполнению услуг, аналогичных предмету закупки, за последние 3 (три) года, предшествующих дате окончания приема заявок.

6.9.    Спецтехника, приспособления и оснастка, а так же средства индивидуальной защиты персонала Исполнителя и спецодежда, необходимые для выполнения услуг, Заказчиком не предоставляется. Исполнитель берёт на себя ответственность за комплектацию оборудованием, запчастями и материалами, средствами индивидуальной защиты персонала и спецодеждой.

- В составе Заявки Исполнитель должен предоставить:

7.1.    Документы, подтверждающие положительный опыт перевозки аналогичного оборудования за последние три года (транспортные накладные с отметками о приемке и сдаче оборудования аналогичного или большего веса, копии договоров на оказанные аналогичные услуги, благодарственные/рекомендательные письма заказчиков и другие документы с положительными отзывами о качестве предоставленных услуг с аналогичным оборудованием);

7.2.     Фотографии и подробное описание грузоподъемных и транспортных средств      (с указанием марки, модели и технических характеристик), которые будут задействованы в перевозке Груза и разгрузочных операциях.

  - Сканкопии удостоверений крановщиков Исполнителя, срок действия  которых действителен на момент проведения Услуг.

  - Сканкопии удостоверений по охране труда и удостоверений на право производства работ, с применением грузоподъёмных машин, срок действия  которых действителен на момент проведения Услуг.

  - Копии пропусков  внутри ТТК, на автотранспорт, который будет задействован в перевозке Груза.

  - При привлечении субподрядчиков для оказания услуг по Техническому заданию, Исполнитель в своей заявке на участие в открытом запросе предложения должен предоставить соответствующую информацию с приложением материалов, подтверждающих добровольное согласие привлекаемого лица к участию в выполнении требований Технического задания,        в т.ч.: наличие и квалификация персонала привлекаемого лица; соответствие требованиям, изложенным в Техническом задании на оказание услуг, на которые оно привлекается.

  - Письмо на фирменном бланке, за подписью руководителя компании, о том, что техника Исполнителя  свободна от притязаний третьих лиц, и не находится, на момент выполнения работ, под арестом.

  - Письмо на фирменном бланке, за подписью руководителя компании, о том, что в отношении Исполнителя не начато, не ведётся и не отложено производство по банкротству.

- Правила приемки оказанных услуг

  - Заказчик имеет право присутствовать на всех этапах оказания услуг, контролируя достоверность выполненных работ и выявление дефектов.

  - Документальным подтверждением результатов выполнения этапов услуг (работ), является Акт оказанных услуг и Заявка на услугу, с отметками сторон, подтверждающими факт выполнения услуг (работ).

- Условия оплаты

Оплата оказываемых Услуг производится Заказчиком в следующем порядке:

По факту оказания Услуг через 30 календарных дней с даты подписания обеими сторонами Акта оказанных услуг, на основании представленных Исполнителем документов:

- счёта на оплату,

- счёта-фактуры,

- акта оказанных услуг, подписанного Сторонами.

- Порядок оценки заявок участника

10.1. Специалистами Заказчика проводится оценка соответствия заявок участников требованиям Технического задания и документации о закупке.

10.2. Для заявок участников открытого запроса предложений, соответствующих указанным требованиям, лучшей признаётся заявка участника, предложившего наименьшую цену себестоимости транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ, указанной в Коммерческом предложении участника.

Главный специалист службы логистики						      Шевченко Ю.С.

Согласовано

Начальник службы логистики 							       Бреусенко И.А.

Приложение № 1 к

Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ

ДЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭНЕРГОБЛОКА № 9 ФИЛИАЛА ТЭЦ-22 ПАО «МОСЭНЕРГО»

| № п/п | Наименование оборудования | Место складирования | Весо-габаритные характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Питательный турбонасос ТГ ПТН-1100-350-24 | Корпус насоса в сборе, ротор приводной турбины, диафрагмы приводной турбины на ЦРМЗ (по согласованию) | Насос в сборе 16,3тн., 3x2x1,5м Ротор 1,5т, D=1,2м.,L=3,8м Диафрагмы D=1,2, L=0,2м |
| 2 | Питательный электронасос ТГ 9 ПЗ 600-300-2 | Насос в сборе без рамы, гидромуфта, редуктор, полумуфты на ЦРМЗ (по согласованию) | Насос в сборе без рамы-10,6т., 3x1,5x1,8м. гидромуфта 2,3т, 1,5x1,3х1м. редуктор 3,5т., 1,8х1,5х1м., полумуфты - D=0,6м. L=0,7м. |
| 3 | Роторы РВД, РСД-1, РСД-2, РНД | РСД-2 на ЦРМЗ, (по согласованию) РВД, РСД-1, РНД на ТЭЦ-25 | Ротор ЦВД(1 шт.)-8,5т., D=1,2м., L=6,9м: Ротор ЦСД-1(1 шт.) - 10,7т., D=1,4м., L=4,5м; Ротор ЦСД-2(1 шт.) - 27,9т., D=2,0м., L=7,0м: Ротор ЦНД(1 шт.) – 35,5т., D=3,2м., L=6,6м. |
| 4 | Вкладыши подшипников, ВПУ | ТЭЦ-11 | Вкладыши подшипников - общая масса 12,7т., 3x2х2м. |
| 5 | Блоки клапанов в сборе ВД, СД, сервомоторы | Паровые коробки ВД, корпуса клапанов СД, клапаны ВД, СД - ТЭЦ-23; Сервомоторы ВД, СД, НД - ТЭЦ-27 | Блок клапана ВД 11,0т., 2,3x1,5x1,2м.; Блок клапана СД 7,7т., 2,0х1,5x1,2м.; Сервомоторы 7,2 т., 2,3x1,5x1,2м. |
| 6 | Диафрагмы (все диафрагмы) | ТЭЦ-27 | Диафрагмы НД 20.0т., D=1,2-3,2; Н=0,2м. |
| 7 | Конденсатный насос турбины I 9В КсВ-500-85 | ТЭЦ-21 | 2т. эл. дв. 1,5x1x0,8м. 6т. 1,5x1,5x3,5м. |
| 8 | Конденсатный насос турбины II 9В | ТЭЦ-21 | 2т. эл. дв. 1,5x1x0,8м. 6т. 1,5x1,5x3,5 м. |
| 9 | Конденсатный насос турбины II 9Г | ТЭЦ-21 | 2т. эл. дв. 1,5х1х0,8м. 6т. 1,5x1,5x3,5м. |
| 10 | Сливной насос 9Б (СлН-4Б) КсВ-200-220 5ЛН280В2С | ТЭЦ-21 | 0,8т. эл. дв. 1,0x0,7x0,8м. 2,6т. D=0,7, L=1,8м. |
| 1 1 | Насос регулирования турбины 9 В | ТЭЦ-21 | 0,8т. эл. дв. 1,0x0,7x0,8м. 2.6т. D=0,7, L=1,8м |
| 12 | Насос регулирования турбины 9 Г | ТЭЦ-21 | 0,8т. эл. дв. 1,0x0,7x0,8м. 2,6т., D=0,7м. L=1,8м. |
| 13 | Насос газоохлаждения 9Б | ТЭЦ-21 | 0,8т. эл. дв. 1,0x0,7x0,8м. 2,6т. D=0,7, L=1,8м. |
| 14 | Насос охлаждения статора 9 Б | ТЭЦ-21 | 0,8т. эл. дв. 1,0x0,7x0,8м. 2,6т., D=0,7м., L= 1,8м. |
| 15 | Насос технической воды 9 Б | ТЭЦ-21 | 0,8т. эл. дв. 1,0x0,7x0,8м. 2,6т., D=0,7 L-1,8м. |
| 16 | ОКБ с трубопроводами и арматурой | ТЭЦ-21 | 7т., D=1,2 L=7,5м. |
| 17 | ОКТ с трубопроводами и арматурой | ТЭЦ-21 | 7т., D=1,2 L=7,5м. |
| 18 | Конденсатный насос бойлеров-I ст. 9А | ЦРМЗ (по согласованию) | 3т. эл. дв. 1,5x1x0,8м. 6т., 1,5x1,5x2,5м. |
| 19 | Конденсатный насос бойлеров-I ст. 9Б | ЦРМЗ (по согласованию) | 3т. эл. дв. 1,5x1x0,8м. 6т. 1,5x1,5x2,5м. |
| 20 | Конденсатный насос бойлеров-I ст. 9В | ЦРМЗ (по согласованию) | 3т. эл. дв. 1,5х1х0,8м. 6т., 1,5x1,5x2,5м. |
| 21 | Конденсатный насос бойлеров-II ст. 9А | ЦРМЗ (по согласованию) | 3т. эл. дв. 1,5x1x0,8м. 6т. 1,5x1,5x2,5м. |
| 22 | Конденсатный насос бойлеров-II ст. 9Б | ЦРМЗ (по согласованию) | 3 т эл. дв. 1,5x1x0,8м., 6т., 1,5x1,5x2,5м. |
| 23 | Циркуляционный насос 9ЦЭН-А. Циркуляционный насос 9ЦЭН-Б Д1250-125 | ТЭЦ-21 | Вес - 17т., 10т. эл. дв. 2x1,5x1,5м. 6т. 1,5x1,4x1,8м. |
| 24 | Впрыскивающие пароохладители | ТЭЦ-21 | 1т. D=0,6 L=4,5м. |
| 25 | Дутьевой вентилятор 9ДВ-А | ТЭЦ-21 | 3,5т. эл. дв. 2х1,5х1,5м. 7,9т. 5,9x4,8x4,7м. |
| 26 | Дутьевой вентилятор 9ДВ-Б | ТЭЦ-23 | 3,5т. эл. дв. 2x1,5x1,5м. 7,9т. 5,9x4,8x4,7м. |
| 27 | Дымосос 9ДС-А ДН-26 | ТЭЦ-21 | 9т. эл. дв. 3х1,8х1,6м. 2,5т. колеса D=6,5 L=1,5м. 2т. корпус 7х7х2м. 4т. всасыв. карман D=4 L=4м. 3т. диффузор D=4 L=4м. |
| 28 | Дымосос 9ДС-Б | ТЭЦ-23 | 9т. эл. дв. 3x1,8x1,6м. 2,5т. колеса D=6,5 L=1,5м. 2т. корпус 7x7x2м. 4т. всасыв. карман D=4, L=4м. 3т. диффузор D=4, L=4м. |
| 29 | Дымосос рециркуляции дымовых газов 9ДРГ-А | ТЭЦ-21 | 2,2т. эл. дв. 1,5x1x1м 3,1x3,4x3м |
| 30 | Регенеративные подогреватели РВП-9А, Б, В, Г. | Цевочные обода, привода РВП – ТЭЦ-8, ТЭЦ-11 | Цевочный обод D=6,8м, Зт. (2 сектора) D=3,4; 6,8x1м - 2 части привод эл. мех. 2т. 1x1x1м. привод гидр. 1,5т 1x0,8x0,8м. |

Приложение № 2 к

Техническому заданию

Адреса мест доставки и разгрузки:

- ТЭЦ-8, 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, д. 1

- ТЭЦ-11 им. М.Я. Уфаева, 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 32

- ТЭЦ-21, 125412, г. Москва, ул. Ижорская, д. 9

- ТЭЦ-23, 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. ¼

- ТЭЦ-25, 119530, г.Москва, ул. Генерала Дорохова, д.16

- ТЭЦ-27, 141031, Московская обл., Мытищинский р-н, п/о Челобитьево

- ЦРМЗ, 109428, г. Москва, Рязанский пр-т, 10