Приложение № 3 к Техническому заданию

«Обследование баков и резервуаров ТЭС филиалов и котельных ПАО «Мосэнерго»

**Г Р А Ф И К**

**обследования баков ТЭЦ-17 филиала ПАО «Мосэнерго» в 2016 году.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование бака, станционный № | Объем, м3 | Срок выполнения | | | | | | |
| июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Бак декарбонизированной воды №2 | 400 |  |  |  | Х |  |  |  |
| 2 | Бак декарбонизированной воды №1 | 400 |  |  |  | Х |  |  |  |
| 3 | Бак водопроводной воды №3 | 400 |  |  |  | Х |  |  |  |
| 4 | Бак обессоленной воды с.н. №4 | 400 |  |  |  | Х |  |  |  |
| 5 | Бак обессоленной воды №1 | 400 |  |  |  | Х |  |  |  |

**Начальник ХС С. В. Фокин**