Приложение № 3 к Техническому заданию

«Обследование баков и резервуаров ТЭС - филиалов ПАО «Мосэнерго»

«Утверждаю»

Главный инженер ТЭЦ-21-

филиала ПАО «Мосэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Г. Громов

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

**Г Р А Ф И К**

**обследования маслобаков ТЭЦ-21-филиала ПАО «Мосэнерго» в 2016 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование резервуара топлива, станционный №…, мазутопровода,  станционный № или  от ….. до ……., Lдлина … м,  D диаметр ……мм | Наименование мероприятий | Срок выполнения | | | | | | | | | | | | Исполнитель |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** |
| 1 | Маслобак маслохозяйства №4 | Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  |  |  |  | Заказчик,  Подрядчик  РП |
| Обследование |  |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  |  |  | Подрядчик |
| Подготовка отчета и передача Заказчику |  |  |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  |  | Подрядчик |
| 2 | Маслобак маслохозяйства №5 | Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  |  |  | Заказчик,  Подрядчик РП |
| Обследование |  |  |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  |  | Подрядчик |
| Подготовка отчета и передача Заказчику |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  | Подрядчик |
| 3 | Маслобак маслохозяйства №6 | Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  |  | Заказчик,  Подрядчик РП |
| Обследование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  | Подрядчик |
| Подготовка отчета и передача Заказчику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxx |  | Подрядчик |
| 4 | Маслобак маслохозяйства №7 | Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  |  | Заказчик,  Подрядчик РП |
| Обследование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  | Подрядчик |
| Подготовка отчета и передача Заказчику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxx |  | Подрядчик |
| 5 | Маслобак маслохозяйства №8 | Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  |  |  | Заказчик,  Подрядчик РП |
| Обследование |  |  |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  |  | Подрядчик |
| Подготовка отчета и передача Заказчику |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  | Подрядчик |
| 6 | Маслобак маслохозяйства №9 | Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  |  |  |  | Заказчик,  Подрядчик  РП |
| Обследование |  |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  |  |  | Подрядчик |
| Подготовка отчета и передача Заказчику |  |  |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  |  | Подрядчик |

*Примечание:*

*1.Подрядчик РП – организация, выполняющая работы по ремонтной программе.*

**Начальник ТС ТЭЦ-21 Д.А. Куликов**