|  |
| --- |
|  |
|  |

**Приложение № 2 к Техническому заданию**

на «Обследование изоляции трансформаторов и высоковольтных вводов по характеристикам ЧР

ТЭС-филиалов ПАО "Мосэнерго"» в 2016 году.

Утверждаю

Главный инженер ТЭЦ-25

филиал ПАО «Мосэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю. Петров

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г.

|  |
| --- |
|  |

**График выполнения работ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид оборудования | Диспет-черское наимено-вание | Вид проверки | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Высоковольтные ввода тр-ров | Т-91 | Диагност. метод. ЧР |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 2 | Высоковольтные ввода тр-ров | Т-94 | Диагност. метод. ЧР |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник ЭТС УТ Р.Р. Маринов