|  |
| --- |
|  |
|  |

**Приложение № 2 к Техническому заданию**

на "Обследование изоляции токопроводов 6-20кВ по характеристикам ЧР ТЭС-филиалов ПАО "Мосэнерго"» в 2016 году.

«Утверждаю»

Главный инженер ТЭЦ-25

филиал ПАО «Мосэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю. Петров

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г.

|  |
| --- |
|  |

**График выполнения работ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид оборудования | Диспет-черское наимено-вание | Вид проверки | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Экранированный токопровод | ТГ-6 | Диагност. метод. ЧР |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | Экранированный токопровод | ТСН-66 | Диагност. метод. ЧР |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 3 | Экранированный токопровод | ТГ-7 | Диагност. метод. ЧР |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 4 | Экранированный токопровод | ТСН-67 | Диагност. метод. ЧР |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 5 | Экранированный токопровод | ТСН-68 | Диагност. метод. ЧР |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 6 | Экранированный токопровод | ТСН-69 | Диагност. метод. ЧР |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 7 | Экранированный токопровод | Рез. магистраль | Диагност. метод. ЧР |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник ЭТС УТ Р.Р. Маринов