**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер

ТЭЦ-20 филиал ПАО Мосэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.И. Истомов

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г.

**Ведомость объемов работ**

**Разработка и согласование годовой программы разработки гидроминеральных ресурсов**

Наименование объекта: **ТЭЦ-20** филиал ПАО «Мосэнерго»

Месторасположения объекта: г. Москва, ул. Вавилова, д.13

Фамилия Имя Отчество Васильева Светлана Юрьевна

представителя филиала инженер

ПАО «Мосэнерго» с (495) 957-28-91, моб. (916) 422-94-12

указанием должности, vasilievasy@mosenergo.ru

контактного телефона и

адреса электронной почты:

Срок выполнения: **сентябрь - декабрь 2016 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и содержание работы | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка программы гидрогеологических работ по эксплуатации рассолодобывающей станции |  |  |
| 1.1. | Подбор документов. Выбор необходимых сведений из документов | 10 форматок А4 | 45,0 |
| 1.2. | Обследование предприятия по программе | 1 тема | 1,0 |
| 1.3. | Обработка материалов обследования предприятия | 1 тема | 1,0 |
| 1.4. | Составление текстовой части материала II категории сложности | 0,5 авт.л. | 4,0 |
| 1.5. | Составление графического материала | 1 А4 | 10,0 |
| 1.6. | Составление таблиц и проведение расчетов по ним | 1 А4 | 10,0 |
| 2. | Разработка программы гидроминералогического мониторинга рассолодобывающей скважины |  |  |
| 2.1. | Подбор документов. Выбор необходимых сведений из документов | 10 форматок А4 | 40,0 |
| 2.2. | Обследование предприятия по программе | 1 тема | 1,0 |
| 2.3. | Обработка материалов обследования предприятия | 1 тема | 1,0 |
| 2.4. | Составление текстовой части материала II категории сложности | 0,5 авт.л. | 3,0 |
| 2.5. | Составление таблиц и проведение расчетов по ним | 1 А4 | 10,0 |
| 3. | Разработка программы наблюдений за техническим состоянием рассолодобывающей скважины |  |  |
| 3.1. | Подбор документов. Выбор необходимых сведений из документов | 10 форматок А4 | 40,0 |
| 3.2. | Обследование предприятия по программе | 1 тема | 1,0 |
| 3.3. | Обработка материалов обследования предприятия | 1 тема | 1,0 |
| 3.4. | Составление текстовой части материала II категории сложности | 0,5 авт.л. | 3,0 |
| 3.5. | Составление таблиц и проведение расчетов по ним | 1 А4 | 4,0 |
| 4. | Оформление материалов, предоставляемых для согласования программы разработки гидроминеральных ресурсов |  |  |
| 4.1. | Составление второй редакции текстовой части материала II категории сложности | 0,5 авт.л. | 4,0 |
| 4.2. | Корректировка графического материала | 10 форматок А4 | 10,0 |
| 4.3. | Корректировка табличного материала | 10 форматок А4 | 6,0 |
| 5. | Согласование программы гидроминеральных ресурсов в Ростехнадзоре | 1 организация | 1,0 |

**Визы:**

Начальник ССт Т.Р. Осипова

Ведущий инженер ССт С.Ю. Васильева

**Согласовано:**

Начальник службы экологии П.В. Бублей

Куратор Е.И. Моисейцева